Planning en werkzaamheden B1-K2-W1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Tijd | Onderdeel | Gemaakt door |
| 12-4-2022 | 11.00-12.15 | Database maken en opzetten(dus ook de tabellen) | Yusuf Ozmen |
| 12-4-2022 | 12.15-13.00 | De header en footer maken(aparte pagina’s) | Yusuf Ozmen |
| 12-4-2022 | 13.00-13.45 | Contactformulier maken | Yusuf Ozmen |
| 12-4-2022 | 13.45-15.00 | Reserveringsformulier maken | Yusuf Ozmen |
| 12-4-2022 | 15.00-16.00 | Database verbinding maken met de website | Yusuf Ozmen |
| 12-4-2022 | 16.00-17.00 | Login pagina maken | Yusuf Ozmen |
| 13-4-2022 | 11.00-13.30 | Reserveringslijst en Contact berichten pagina onder de pagina admin maken | Yusuf Ozmen |
| 13-4-2022 | 13.30-14.45 | De css code verbeteren bij alle pagina’s en config.php toevoegen voor soepelere connectie met de database. | Yusuf Ozmen |
| 13-4-2022 | 14.45-16.00 | De tabel bij de menupagina maken | Yusuf Ozmen |
| 13-4-2022 | 16.00-17.00 | Kleine foutjes verbeteren en de website afronden | Yusuf Ozmen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Prioriteit | Scherm |
| Menu tonen | M | Menu |
| Inlogsysteem met rechten | M | login |
| Beheerder dashboard | M | admin |
| Reserveringen toevoegen | M | admin |
| Reserveringen verwijderen | M | admin |
| Reserveringen aanpassen | M | admin |
| Contactformulier invoeren | M | Contact |
| Contact berichten inzien | S | Klantgegevens |
| Contact berichten toevoegen | S | Klantgegevens |
| Sessie resetten | C | Medewerkers |
| Sessies worden opgeslagen in database | C | login |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naam | Handtekening |
| Praktijkbegeleider: | Adem Yazar |  |
| Student: | Yusuf Ozmen |  |